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第1部分 响应人须知
A说明
1.适用范围：
1.1项目名称：北京大学第六医院海淀院区采暖管线局部修缮项目
1.2项目预算：194192.17元人民币。
1.3资金来源：自筹资金。
1.4项目属性：工程类
1.5采购标的所属行业：建筑业
1.6本项目为专门面向中小企业的项目。
2.合格论证人的资格要求：
2.1 符合《中华人民共和国招标投标法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；
2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；
2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；
2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；
2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.6营业执照复印件；
2.7具备建筑机电工程专业承包三级（含）及以上资质；
2.8拟派项目经理须为受聘于供应商的机电工程专业二级及以上注册建造师担任，具备安全生产考核合格证书（B本）
2.9有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2.11除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；
2.12对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
2.13不接受联合体，不得转包、违法分包；
2.14响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。
2.15以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。
3.定义
3.1“采购人”系指北京大学第六医院。
3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。
3.3“服务”系指需求文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。
4.投标委托
4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件
5.采购文件
5.1采购文件由下述所列内容组成：
第1部分 响应人须知
第2部分 服务需求书
第3部分 拟签订的合同文本
第4部分 附件
第5部分 评标细则
5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。
6.需求文件的修改
6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。
6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。
6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件
7.响应文件的组成
7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。
7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。
8.响应文件的编制
8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）
（1） 法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一） 
（2） 响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章）；
（3） 响应人所提供的单位应为中小企业。响应人提供中小企业声明函。（格式见第四部分附件二）
（4） 响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；
（5） 响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；
（6） 具备建筑机电工程专业承包三级（含）及以上资质，并加盖公章；
（7） 拟派项目经理须为受聘于供应商的机电工程专业二级及以上注册建造师担任，具备安全生产考核合格证书（B本）
（8） 信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。
（9） 响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；
（10） 采购文件要求的其他资质文件。
   8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）
（1） 资格证明文件即报名资料所有内容
（2） 报价函（格式见第四部分附件三）
（3） 报价一览表（格式见第四部分附件四）
（4） 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）
（5） 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）
（6） 项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）
（7） 合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）
（8） 采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件
（9） 项目方案
（10） 响应人认为其他需要说明或提供的文件
9.论证报价
9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。
9.2所有项目均以人民币报价。
9.3响应人要按需求文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。
9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评标
10.评标
10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。
10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。
10.3评标原则及办法
10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；
10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；
10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查
10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。
有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：
（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；     
（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；
（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）
（4）提供无效的营业执照或法人证书的
（5）不具备或提供无效的建筑机电工程专业承包三级（含）及以上资质；
（6）拟派项目经理不是受聘于供应商的机电工程专业二级及以上注册建造师担任，不具备安全生产考核合格证书（B本）
（7）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）
10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
      实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效， 响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的
（3）存在串通投标情形的
（4）提供的相关证书等不在有效期内的
（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
10.3.4投标的澄清
10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。
10.3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，对明显的文字和计算错误按下述原则进行修正：
          （1） 投标文件中报价函内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价函为准；
          （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
         （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并澄清修改单价；
         （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
10.3.4.3必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。
10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；
10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。
10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
10.5响应人被视为串标
10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装。


E 确定中标供应商候选人
11.1采购人根据评标委员会推荐的中标供应商候选人，确定1家中标供应商。
11.2评标结束后，采购人将以邮件方式通知中标供应商，并发放论证结果告知书。
11.3采购人不对响应人未中标供应商原因做出解释。
11.4中标供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

第2部分 服务需求书
一、项目概况
1.项目名称：北大六院海淀院区采暖管线局部修缮项目
2.项目地点：北京市海淀区花园北路51号
3.改造范围：东至行政楼、西至综合楼之间地下管廊内老旧保温管道及阀门的拆除与更换；行政楼东侧井室内阀门及部分管道拆除更换。管廊截面尺寸1300mm×1300mm。
4.工程预算：最高报价限价：194192.17元（含税）
[bookmark: heading_1]二、施工内容与工程量
本工程主要施工内容包括原有管道及阀门拆除、预制保温管道安装、阀门更换、管道支架制作安装、局部土方开挖与回填、地铺石拆除与恢复、管沟盖板拆装等。主要工程量如下：
	序号
	项目名称
	规格/材质
	单位
	工程量

	1
	钢管拆除（含保温）
	焊管 DN150
	m
	201

	2
	钢管拆除（含保温）
	焊管 DN125
	m
	34

	3
	钢管拆除（含保温）
	焊管 DN50
	m
	123

	4
	钢管拆除（含保温）
	焊管 DN25
	m
	9

	5
	法兰阀门拆除
	DN150以下
	个
	10

	6
	螺纹阀门拆除
	DN50以下
	个
	98

	7
	直埋式预制保温管安装
	DN150镀锌钢管+50mm聚氨酯保温+3mm聚乙烯外壳
	m
	201

	8
	直埋式预制保温管安装
	DN125镀锌钢管+50mm聚氨酯保温+3mm聚乙烯外壳
	m
	34

	9
	直埋式预制保温管安装
	DN50镀锌钢管+50mm聚氨酯保温+3mm聚乙烯外壳
	m
	123

	10
	直埋式预制保温管安装
	DN25镀锌钢管+50mm聚氨酯保温+3mm聚乙烯外壳
	m
	9

	11
	管道绝热（保温新做）
	B1级橡塑保温 30mm
	m³
	0.16

	12
	涡轮蝶阀安装
	DN150 铸钢
	个
	10

	13
	丝扣闸阀安装
	DN50 铜
	个
	64

	14
	丝扣闸阀安装
	DN25 铜
	个
	34

	15
	管道支架制作安装
	10#槽钢，防锈漆两遍、调和漆两遍
	t
	0.216

	16
	人工挖土方
	3m×2m×1.5m
	m³
	9

	17
	原土人工回填
	3m×2m×1.5m
	m³
	9

	18
	沟道盖板拆装
	混凝土盖板 6m×2.5m×0.8m
	m²
	15

	19
	灰土垫层
	2:8灰土 100mm厚
	m³
	1.5

	20
	地铺石拆除与恢复
	600mm×300mm
	m²
	15


[bookmark: heading_2]三、技术要求
[bookmark: heading_3]（一）材料要求
1.保温管道采用镀锌钢管外包50mm厚聚氨酯硬质泡沫塑料保温层，外护层采用3mm厚高密度聚乙烯保护层，管材及保温性能须符合国家现行标准。
2.涡轮蝶阀采用铸钢材质，DN150；丝扣闸阀采用铜质，DN50及DN25。所有阀门须具备产品合格证及检测报告，进场前报甲方核验。
3.管道支架采用10#槽钢制作，金属结构表面刷防锈漆两遍、调和漆两遍。
4.橡塑保温材料为B1级，厚度30mm，须提供燃烧性能检测报告。
[bookmark: heading_4]（二）施工工艺要求
1.管道连接采用焊接方式，弯头、大小头等管件包含在安装工作内容内，焊缝须做外观检查，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。
2.管道安装完成后须进行水压试验及水冲洗，试验压力及验收标准按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）执行。
3.原有管道及保温拆除时不得损坏管廊结构及相邻管线，拆除物及时清运出场。
4.管沟盖板采用钩机拆装，作业时须采取保护措施，避免盖板破损；土方开挖后及时回填，垫层采用2:8灰土，厚度100mm。
5.地铺石拆除后原样恢复，铺装平整、缝隙均匀，与周边路面衔接平顺。
[bookmark: heading_5]四、工期要求
1.计划工期：自合同签订之日起_50_个日历天内完工，具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.施工须安排在非采暖期进行，确保供暖季前完成系统调试并投入使用。
3.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天按合同约定承担违约责任。
[bookmark: heading_6]五、质量标准与验收
1.工程质量须达到国家及北京市现行施工质量验收规范的合格标准。
2.主要材料、设备进场须报验，未经甲方及监理确认不得使用。
3.隐蔽工程覆盖前须通知甲方及监理验收，验收合格后方可进行下道工序。
4.工程完工后，乙方提交完整竣工资料，甲方组织竣工验收；验收不合格的，乙方限期整改直至合格。
5.质保期自竣工验收合格之日起计算，采暖系统质保期为两个采暖期，质保期内出现质量问题乙方免费维修。
[bookmark: heading_7]六、安全文明施工要求
1.乙方须建立安全生产责任制，配备专职安全员，施工人员须持证上岗。
2.管廊内作业须先排气排水，检测空气质量合格后方可进入，作业过程中保持通风，设专人监护。
3.施工区域搭设围挡，设置安全警示标志，夜间设警示灯；严禁非施工人员进入作业区。
4.动火作业须办理动火审批手续，配备灭火器材，设专人看火。
5.施工垃圾及时清运，做到工完场清；建筑垃圾运输处置费已包含在合同价内。
6.施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，噪声、扬尘控制须符合北京市相关规定。
[bookmark: heading_8]七、施工现场管理
1.乙方进场前须向甲方提交施工组织设计及专项施工方案，经甲方审核同意后方可施工。
2.乙方须服从甲方现场管理，遵守医院各项规章制度，施工人员佩戴统一标识。
3.施工用水、用电由甲方指定接驳点，乙方自行装表计量，费用自理。
4.施工中如发现管廊内存在与图纸不符的管线或结构情况，须立即停止作业并报甲方处理，不得擅自变更。
5.工程变更须经甲方书面确认，未经确认不得擅自增减工程量。
[bookmark: heading_9]八、其他要求
★1.乙方须具备建筑机电工程专业承包三级（含）及以上资质。
★2.拟派项目经理须为受聘于供应商的机电工程专业二级及以上注册建造师担任，具备安全生产考核合格证书（B本）。
3.拟派项目经理应有一定的施工项目经验，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，未经采购人同意供应商不得更换项目经理，需提供承诺函加盖公章。
4. 应具备ISO体系认证有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）认证证书
5.乙方须为施工人员缴纳工伤保险，相关费用已包含在合同价内。

6.未尽事宜按施工图纸、相关规范及采购人现场指令执行。
注：★条款为实质性相应条款，不满足则响应无效










第3部分 拟签订的合同文本
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发 包 人：          北京大学第六医院            
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一、施工合同
甲方（发包人）：北京大学第六医院
乙方（承包人）：
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、诚实信用的原则，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
（一）项目概况
1. 项目名称：北大六院海淀院区采暖管道改造。
2. 项目地点：北京市海淀区花园北路51号（北大六院海淀院区）。
3. 项目计划开工时间：年月日，实际开工日期以甲方书面通知为准。
4. 工期：50个日历天。施工安排在非采暖期进行，确保供暖季前完成系统调试并投入使用。
（二）承包方式、工作内容、技术要求与取费标准
1. 工作内容（承包范围）：
本项目施工范围为：东至行政楼、西至综合楼之间地下管廊（管廊截面尺寸1300mm×1300mm）内老旧保温管道及阀门的拆除与更换；行政楼东侧井室内阀门及部分管道拆除更换。主要工作内容包括：
（1）原有管道及保温拆除：焊管DN150共201米、DN125共34米、DN50共123米、DN25共9米；
（2）原有阀门拆除：法兰阀门（DN150以下）10个、螺纹阀门（DN50以下）98个；
（3）直埋式预制保温管安装：DN150镀锌钢管外包50mm厚聚氨酯硬质泡沫塑料保温、3mm厚高密度聚乙烯保护层201米，DN125同材质34米，DN50同材质123米，DN25同材质9米，焊接连接，含弯头、大小头；
（4）管道绝热：B1级橡塑保温，30mm厚；
（5）阀门安装：涡轮蝶阀（DN150，铸钢）10个、丝扣闸阀（DN50，铜）64个、丝扣闸阀（DN25，铜）34个；
（6）管道支架制作安装：10#槽钢，金属结构刷防锈漆两遍、调和漆两遍；
（7）局部土方工程：人工挖土方及原土回填（3m×2m×1.5m）、灰土垫层（2:8灰土，100mm厚）；
（8）沟道盖板拆装：混凝土盖板（6m×2.5m）采用钩机拆装；
（9）地铺石拆除与恢复：600mm×300mm地铺石原样恢复，铺装平整、缝隙均匀，与周边路面衔接平顺；
（10）管沟内排气排水、施工区域搭设围挡等辅助工作。
具体以施工图纸及工程量清单为准。乙方应按甲方要求施工，保障如期完工且项目质量符合国家及北京市现行施工质量验收规范的合格标准以及甲方使用需求。
2. 主要材料及技术要求：
（1）保温管道采用镀锌钢管外包50mm厚聚氨酯硬质泡沫塑料保温层，外护层采用3mm厚高密度聚乙烯保护层，管材及保温性能须符合国家现行标准；
（2）涡轮蝶阀采用铸钢材质（DN150），丝扣闸阀采用铜质（DN50、DN25），所有阀门须具备产品合格证及检测报告，进场前报甲方核验；
（3）管道支架采用10#槽钢制作，金属结构表面刷防锈漆两遍、调和漆两遍；
（4）橡塑保温材料为B1级，厚度30mm，须提供燃烧性能检测报告；
（5）管道连接采用焊接方式，焊缝须做外观检查，不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷；
（6）管道安装完成后须进行水压试验及水冲洗，试验压力及验收标准按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）执行；
（7）原有管道及保温拆除时不得损坏管廊结构及相邻管线，拆除物及时清运出场。
3. 承包方式：包工、包料。
4. 合同总价：大写：小写：RMB￥元。
本合同采用固定总价合同形式。合同价格含税含运费，包含完成该工作的全部成本、费用和利润。该等工作包括但不限于采购、运输和安装等全部相关工作、必要的拆除和恢复工作、由乙方负责现场测量和深化设计、管线和设备安装，乙方负责系统调试、培训和移交等。合同约定总价费用包括但不限于人工费、设备租赁费及往返工地运费、安装费、材料费、搬迁费、施工过程中的维护修理费、管理费，及利润、安全文明施工费、规费、税金及实施过程中采用的所有措施费等。因劳务和材料市场情况等变化而引起的费用增加不予调整。
乙方有任何关于现场情况的疑问，应在采购论证期间提出。成交后不再因清单的漏项、项目量不足、描述项不清等原因调整合同金额。
乙方对项目的进度、质量和安全负责，不因工期延长调整合同金额。如遇国家政策调整，如税金调整等应调整相应部分的税金。
（三）付款条件
1. 项目全部完工且经甲方验收合格，乙方提出项目付款申请且将全部项目竣工验收、付款资料按照合同约定和甲方要求提交甲方，经甲方审核确认后15个工作日内，甲方支付97%的合同价款。剩余3%作为质量保证金，在质保期满后，乙方向甲方提交书面支付申请，且经甲方验收审查保修期内无任何质量问题或乙方已依约承担完毕质量保证责任后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余质保金。
乙方应于甲方支付项目款前7日向甲方提供等额的、符合甲方要求的增值税普通发票。因乙方原因未能提供发票或发票信息及相关内容不符合甲方要求的，甲方有权不予支付且无需承担违约责任，乙方仍应按照合同约定履行其全部义务。
2. 甲方与乙方一致同意，本合同价款的支付以甲方单位审批流程完结、符合支付条件为前提。在本合同约定其他付款条件满足的情况下，本合同约定付款期限及付款方式、付款额度等以甲方获得单位审批为准，因未能审批完结及拨款导致甲方逾期或未能全额付款的不视为甲方违约，甲方免于承担责任。
3. 乙方用于收取项目款的账户信息如下：
账户名称：开户行：账号：
4. 甲方发票开具信息具体如下：
单位名称：北京大学第六医院
纳税人识别号：12100000400010048H
开户银行：北京银行学知支行
开户账号：01090375700120109009089
地址：北京市海淀区花园北路51号
电话：82801963
5. 在合同的履行中，除甲方提出施工范围变更、施工做法变更、施工材料变更并签署盖章书面变更签证外，合同金额不再调增。如发生项目变更导致项目价款增加事项，乙方应在相关事项发生之日起14日内向甲方提交项目变更申请和书面报告，具体说明变更部位、变更主要内容、变更事项对工期及价款的影响等内容及具体分析报告，甲方有权予以审核并提出书面审核异议意见，乙方应在收到甲方发出的书面意见之日起3日内予以回复说明。如乙方未在前述期限内提交书面报告或未按时予以具体回复说明的，视为乙方自行放弃提出变更价款的权利，且无权再行提出相应变更索赔主张。经甲方书面审核同意并签署变更意见单后，双方在一周内协商办理变更签证，协商确定调整合同价款。
（四）项目质量及项目验收
项目质量等级合格，并达到甲方要求的标准。按照现行的国家、项目所在地及行业较高标准并满足甲方要求作为验收依据。主要材料、设备进场须报验，未经甲方及监理确认不得使用；隐蔽工程覆盖前须通知甲方及监理验收，验收合格后方可进行下道工序。
1. 当项目达到中间验收部位以前，乙方应自检，并提前48小时通知甲方参加，经甲方验收合格的，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方应按照甲方要求时间进行修改并重新提交验收。中间部位验收不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行的，影响正常施工的费用由乙方承担。
2. 项目已全部施工完成，乙方完成了全部整改工作及清洁工作之日起1个工作日内，应按照本合同约定和甲方要求向甲方提交验收申请报告及相应验收资料。
3. 项目具备竣工验收条件，乙方按国家和本市项目竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，包括但不限于：项目的全过程原始记录及验收资料（材料质保书、检验签证单、材质验收报告、水压试验及水冲洗记录等）、有关设计变更的技术资料、项目竣工决算的全部资料以及其它按规定应提交的资料。甲方收到完整的竣工资料和竣工验收报告后5天内组织验收。甲方不能按约定日期组织验收，应当向乙方发出书面通知说明事由，另定验收日期。甲方未按照约定组织验收且未按照约定发出书面通知的，乙方应当向甲方发出书面催促通知。经甲方竣工验收合格的，甲方向乙方签发项目竣工验收合格证书。验收不合格的，乙方应按照甲方意见就验收问题进行整改，并依约定重新提交验收。因乙方原因导致的返工费用支出及工期延误责任由乙方承担，甲方提出整改意见，不视为对未提出整改意见部分项目质量的认可和工期变更的意见。
4. 竣工日期为项目验收合格且甲方向乙方签发项目竣工验收合格证明文件之日。
5. 乙方未在约定时间内提交完整竣工资料和竣工验收报告的，不得向甲方请求支付相应项目款项。甲方对竣工资料和竣工验收报告内容有异议的，有权要求乙方在规定时间内进行修正和提供补充资料。
6. 由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
（五）质量保修
1. 乙方应按法律、行政法规或国家关于项目质量保修的有关规定，对交付甲方使用的项目在质量保修期内承担质量保修责任。质保期自甲方竣工验收合格且签订书面验收确认文件之日起算，采暖系统质保期为两个采暖期。由于乙方原因致使本项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
2. 在项目保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。乙方应确保所施工内容在质保期内无质量问题，项目出现质量问题，乙方无偿返工，并承担给甲方造成的一切损失。
3. 质保期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因乙方原因造成项目的缺陷、损坏，乙方应按照甲方要求进行修复，并承担修复的费用以及因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因非乙方原因造成项目的缺陷、损坏，乙方应按照甲方要求进行修复，乙方在履行保修义务后，有权就所发生费用向相应的缺陷、损坏责任方追偿。
4. 修复通知：在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的项目存在缺陷或损坏的，可书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方。乙方应在收到甲方书面通知之日起2日内（甲方另有时限要求的，以甲方具体要求为准）到达项目现场并修复缺陷或损坏。
5. 未能修复：因乙方原因造成项目的缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未在甲方要求期限内修复缺陷或损坏的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担，甲方有权从质量保证金中扣除，保证金不足以支付维修费用的，乙方应按照甲方通知支付全部差额。
（六）双方权利义务
（一）甲方
1. 负责现场的协调工作。
2. 对乙方已经完成的工作内容进行查验和验收，并就发现的问题提出具体整改意见。
3. 有权核验乙方资质、技术人员上岗资格及设备检定情况，一旦发现乙方有弄虚作假的行为，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款20%支付违约金，并赔偿甲方受到的一切损失。
4. 有权管理乙方工作人员遵守现场施工制度、安全生产制度、质量标准要求等，如乙方工作人员不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方更换人员。
5. 为乙方提供施工用水、用电指定接驳点；现场不提供临时用房、住宿场地，由乙方自行解决。
6. 协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
7. 有权根据需要随时检查项目施工质量和施工进度，对项目质量、进度进行监督，对项目质量以及不符合合同约定和甲方要求的，有权要求整改并不予支付合同价款，且无需承担任何责任。
8. 对乙方的履约情况进行监督管理，并提出整改和完善意见。
（二）乙方
1. 乙方项目经理：，联系方式：，邮箱：
2. 乙方必须依据项目进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，特种作业人员应持有特种作业许可证或资质证书，保质、保量按时完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权要求乙方在收到甲方要求更换通知后1日内予以更换专业施工队伍。乙方应与其施工人员建立劳动或劳务合同关系，甲方不与乙方人员发生任何劳动/劳务关系。若因乙方拖欠工资或者未建立合法劳动关系给甲方造成任何损失的，乙方承担赔偿责任。如乙方拖欠其施工人员的工资，影响合同履行和项目施工的，甲方有权予以垫付（乙方均认可甲方的垫付），且有权从应付乙方的款项中直接扣除相应垫付款项。乙方须为施工人员缴纳工伤保险，相关费用已包含在合同价内。
3. 乙方应于本合同签订之日起5日内，按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求完成深化设计、认真核对现场、制定施工组织设计及专项施工方案提交甲方审核，经甲方审核同意后方可组织施工。
4. 乙方必须遵守安全生产、文明施工等有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。乙方须建立安全生产责任制，配备专职安全员，施工人员须持证上岗。地下管廊内作业须先排气排水，检测空气质量合格后方可进入，作业过程中保持通风，设专人监护；动火作业须办理动火审批手续，配备灭火器材，设专人看火。乙方在施工期间需严格落实安全责任，遵守医院的管理规定。
5. 因乙方、乙方设备或乙方施工人员原因，造成甲方、乙方施工及相关人员或任何第三方伤亡及财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
6. 乙方应负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。施工期间，未经甲方书面同意及有关部门审批，乙方不得随意拆改项目现场固有结构及各种设备管线。乙方应做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，噪声、扬尘控制须符合北京市相关规定。
7. 乙方人员吃、住、行需自理，费用由乙方自行承担。施工用水、用电由甲方指定接驳点，乙方自行装表计量，费用自理。
8. 乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训。
9. 乙方应亲自完成承包项目，未经甲方书面同意，不得将本项目部分或全部工作转包或分包给第三人。
10. 乙方是其施工工作的第一安全责任人、质量责任人，独立承担本项目的所有风险和法律义务。如发生违约、质量事故、安全事故等，乙方有义务承担全部法律责任，甲方不承担任何责任。
11. 乙方施工人员在施工期间应遵守甲方的管理规定，服从管理，乙方推脱或拒不执行项目指令情形每出现一次，甲方将给予1000元/次罚款，甲方有权在结算时从合同价款中直接扣除。
12. 乙方负责办理本项目有关证件、批件的合法手续（如有）。
13. 施工期间，未经甲方书面同意及有关部门审批，乙方不得随意拆改项目现场固有结构及各种设备管线。施工中如发现管廊内存在与图纸不符的管线或结构情况，须立即停止作业并报甲方处理，不得擅自变更。
14. 乙方应于材料设备到场前3日书面通知甲方材料设备到场时间、到场材料设备数量及具体型号信息以及验收注意事项。阀门等主要材料设备须具备产品合格证及检测报告，进场前报甲方核验。乙方采购的材料设备到达施工现场后，甲方和乙方应一同进行验收，经甲方验收合格并签署书面验收文件后方可使用。对验收不合格的产品，乙方应禁止使用，由乙方负责重新采购并承担因此发生的费用，且工期不顺延。甲方的查验、验收不免除乙方的任何责任。
15. 因乙方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异，对项目造成损失，责任由乙方承担。施工期间材料由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
（七）成品保护、安全文明施工
1. 成品保护：乙方在交付使用前应做好成品保护，不得损坏现有设备设施，造成损失的由乙方承担。
2. 文明施工：乙方应做好现场文明施工，在施工过程中，必须做到工完场清。乙方应采取必要的安全卫生及环境保护措施，消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。施工区域搭设围挡，设置安全警示标志，夜间设警示灯，严禁非施工人员进入作业区。施工垃圾及时清运，建筑垃圾运输处置费已包含在合同价内。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。
乙方应充分考虑本项目施工现场为医院在用院区，施工时需与医院相关科室、保卫、后勤协商施工时间，设置封闭围挡，遵守医院施工管理规定，合理安排，在不影响施工质量的情况下，尽量降低对医院正常诊疗秩序和住院病人的不良影响。乙方自行解决扰民投诉及相关问题，负责与相关监管部门的对接和相关手续，监管部门的罚款由乙方承担。
3. 安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故和一般工伤事故。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康法规及操作规程，在施工过程中做到文明施工，遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款。
（八）工期
1. 因甲方过错原因影响工期的，工期顺延应经甲方书面确认同意。乙方未在影响工期事由发生之日起3日内向甲方以书面方式提出工期顺延申请的，视为工期不顺延。
2. 非因甲方原因，不能按期开工或中途停工影响工期的，工期不顺延，且乙方应承担相应的工期迟延责任。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天按合同约定承担违约责任。
（九）材料设备的供应
1. 乙方应按照双方合同约定供应材料设备，如有不符，乙方应按照甲方要求时间及时予以更换并承担相应违约责任。
2. 乙方应对负责供应的材料设备提供产品合格证明。如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。
3. 乙方采购的材料、设备到达施工现场的应提前3日书面通知甲方，甲方按约定进行验收。对验收不合格的产品，乙方应禁止使用，由乙方负责重新采购符合约定的产品并承担因此发生的费用，且工期不顺延。
4. 因乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对项目造成损失，责任由乙方承担。施工期间材料、设备均由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
5. 乙方需使用代用材料时，须向甲方报送书面申请并经甲方代表以书面形式批准方可使用，甲方不予批准的，乙方不得使用代用材料，由此增加的费用由乙方承担。
（十）违约责任
1. 乙方迟延进场或工期延误的，每迟延一天应承担合同总价0.5‰的迟延违约金，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失，且乙方仍须按照合同约定履行合同义务并完成项目施工。
2. 乙方违反合同约定使用不合格材料或项目设备、项目质量达不到标准要求的，甲方有权要求乙方限期更换及整改。如乙方拒绝整改或在甲方要求的期限内未整改至符合甲方要求的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。
3. 乙方必须遵循甲方的各项管理规定，每违反一项规定甲方有权要求乙方承担1000元的违约金。
4. 如项目经甲方2次验收后仍不合格的，甲方有权解除本合同，收回已经支付的全部费用，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。除此，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
5. 存在安全和消防隐患未及时整改的，每发生一次乙方向甲方支付违约金5000元。因乙方原因造成任何人身伤亡、设备及运行事故，甲方有权解除本合同，要求乙方支付不少于合同总价10％的违约金。乙方同时须承担因人身伤害和（或）财产损害事故而给甲方造成的全部损失。
6. 乙方未依约按时支付报酬，导致劳动（劳务）人员向甲方索要费用的或向相关主管部门投诉上访的，每发生一次乙方应向甲方支付5000元违约金。
7. 乙方主张单方解除本合同的，乙方应自提出单方解除合同主张之日起7日内向甲方支付本合同价款20%的违约金，并按照甲方通知金额赔偿甲方全部损失。
8. 如甲方因该合同履行提起权利救济的，乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼/仲裁费、保全费、保全责任保险费、鉴定/评估费、公告费、律师费、差旅费等。
（十一）合同的解除
1. 甲方和乙方协商一致的，本合同解除。
2. 除本合同另有约定外，发生如下情形之一的，甲方有权解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付本合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿以弥补损失；乙方应承担因其违约行为而造成的人身和（或）财产损失责任、行政处罚责任等法律责任：
（1）乙方转包项目或未经甲方书面同意擅自对项目分包的；
（2）乙方项目经理及相关项目负责人员配备、安全管理或组织机构设置与配备不符合合同约定或甲方要求的；
（3）乙方未按照甲方要求进行整改的；
（4）本合同约定项目经甲方两次验收仍未验收合格的；
（5）乙方在采购论证过程中及合同履行中违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定或者甲方有关要求，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的。
3. 发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。甲方依据本合同约定或法律规定行使合同解除权的，本合同自甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日或乙方收到甲方解除通知之日起（以日期在先者为准）解除。乙方应于本合同解除之日起5日自行退场，返还甲方全部已提供资料以及已完成成果资料/过程性资料，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。
4. 甲方依据本合同约定或法律规定享有合同解除权的，如甲方未行使合同解除权，仍有权要求乙方承担相应的违约责任。
5. 本合同因乙方原因终止的，甲方有权另行组织人员或委托其他方进行施工，乙方应承担甲方因此所发生的全部额外费用（包括甲方因委托第三方施工而增加的合同价款）。除合同另有约定外，合同终止后甲方有权因继续完成该项目的需要，扣留使用乙方在现场的材料、设备，乙方应予以充分协助。甲方的这一行动并不减轻或者免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。
（十二）争议解决
在本合同履行过程中，双方发生争议时，应当友好协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院起诉。
（十三）不可抗力
1. 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和符合法律规定的其他情形。
2. 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天书面向甲方书面报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式书面报告及有关资料。
3. 因不可抗力事件导致的费用承担：
（1）双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（3）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；
（4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
4. 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人协商确定责任承担方式。
（十四）保密条款
1. 除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料、信息等泄露给第三方。
2. 除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料、信息等泄露给第三方。
（十五）其他
1. 本合同一式四份，双方各执二份，由双方法定代表人/负责人或授权代表签字并盖双方公章或合同专用章后生效。
2. 甲乙双方就本合同涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
（1）双方确认其有效的送达地址、联系人、联系电话以合同首部及签署部分列明为准。
（2）上述送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁/诉讼程序和执行程序中的送达。
（3）联系方式（送达地址、联系人或联系电话）需要变更时应当按照前述约定的送达信息在3个工作日内履行书面通知义务。
（4）任一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址、联系人及联系电话仍视为有效送达联系方式，因送达联系方式不准确、未按约履行通知义务、联系人拒绝签收等原因，导致相关通知、法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
3. 本合同如有未尽事宜，双方协商并签署补充协议解决，补充协议具有同等法律效力。
（以下无正文）

（本页无正文，为《施工合同》签字盖章部分）

	甲方（公章）
	乙方（公章）

	北京大学第六医院
	

	法定代表人：
	法定代表人：

	或联系人（签字）：
	或授权代表（签字）：

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	地址：北京市海淀区花园北路51号
	地址：

	账户信息：
名称：
代码：
开户行：
账号：
地址：
电话：
	



合同签订时间：年月日
合同签订地点：北京大学第六医院


二、安全生产管理协议
发包人：北京大学第六医院（以下简称"甲方"）
住所：北京市海淀区花园北路51号
法定代表人：岳伟华
联系电话：010-82801979传真：010-62026310
联系地址：北京市海淀区花园北路51号
邮政编码：100191

承包人：（以下简称"乙方"）
住所：
法定代表人：
联系电话：传真：
联系地址：
邮政编码：
开户银行：
账号：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规和建设部、项目所在地政府有关建筑施工安全生产、文明施工、治安管理、消防管理的规定、规章，为严格明确工程项目现场甲乙双方的安全管理责任，保证工程建设期间的安全生产、文明施工、治安和消防安全，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条工程概况
1.1 工程名称：北大六院海淀院区采暖管道改造。
1.2 工程地点：北京市海淀区花园北路51号。
1.3 工程监理单位：（如有）。
1.4 工程总承包商：（乙方）。
第二条适用法律
适用国家和项目所在地有关法律、行政法规和地方性法规，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产、环境保护、治安、消防管理的安全法律、法规、规章和技术规程，严格遵照建筑施工行业安全操作规程、规范和标准，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。国家及项目所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本协议。
第三条责任范围
3.1 乙方负责所承包项目施工作业区、料场、办公区、生活区的安全生产、环境保护、治安、消防、疫情防控的管理工作，对承建施工项目的安全生产、文明施工、疫情防控工作负总责。乙方项目负责人（项目经理：）为安全生产、文明施工、疫情防控的第一责任人。
3.2 甲方负责项目区管理范围内共用道路、区域及周界围挡的管理协调，帮助乙方协调明确其与项目施工区域内其他施工单位安全生产、文明施工、治安、消防安全管理的责任关系。
3.3 其他约定：（无）。
第四条安全防护、文明施工措施费
4.1 乙方因履行本协议而需发生的安全防护、文明施工措施费已包含在承包合同之合同总价中。
4.2 其他约定：（无）。
第五条安全管理指标
乙方自进入项目区后至工程经甲方验收合格且人员、设备全部离开项目区止，安全管理同时满足下列指标：
A. 因工负伤率：0；
B. 因工重伤、死亡事故：0；
C. 火灾、机械倒塌事故：0；
D. 食物、煤气中毒及卫生防疫事故：0；
E. 重大环境污染事故：0；
F. 被社会媒体负面曝光：0；
G. 盗窃、赌博、打架等治安事件、10人以上的群体性事件、刑事案件：0；
H. 定期检查优良率在90%以上；
I. 北京市绿色安全标准化达标工地。
第六条甲方权利义务
6.1 甲方有权对乙方的资质进行审查，有权对乙方不符合安全文明施工规定的行为进行制止、纠正，并发出安全隐患整改通知书，直至清退出场。
6.2 甲方有权要求乙方制定安全文明施工措施方案，在开始施工前报甲方备案。甲方有权对乙方的施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查，乙方应积极配合。
6.3 甲方委托有资质的工程监理机构全过程进行监理（如有），依法对乙方施工过程安全管理及安全资料进行监督、检查，乙方必须予以积极配合。
6.4 甲方有权对乙方违反法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约责任，要求乙方支付违约金。甲乙双方《安全生产管理违约赔偿协议》约定违约金标准的，依照约定计算，无约定的，双方另行协商。
6.5 甲方应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。在工程施工过程中，乙方给施工现场及毗邻区域内相关地下管线、地下工程、相邻建筑物和构筑物等造成损坏和其他损失的，由乙方承担全部责任。
6.6 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材；乙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，因此造成的一切后果，由乙方承担全部责任。
第七条乙方权利义务
7.1 乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的各项规章制度，必须严格按照国家、业主、监理和甲方对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。
7.2 乙方应确认其符合且具备下列资质条件：
（1）持有相关部门颁发的营业执照和资质证书（建筑机电安装工程专业承包贰级及以上），持有加盖本公司公章的法定代表人身份证复印件、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员与采购论证时乙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求；
（2）应有的安全管理制度齐全，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
7.3 乙方进入本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定，服从甲方管理。
7.4 乙方必须严格自身的安全生产、文明施工管理，向甲方出示"安全生产许可证"，并将"安全生产许可证"复印件报备甲方。
7.5 乙方必须足额使用安全措施经费，不得挪作他用，并将安全措施经费使用情况定期报备甲方。乙方应将每月的安全措施费用于当月25日前随月进度款上报甲方，由甲方审核确认后支付。
7.6 乙方应按国家、项目所在地有关劳动方面的法律、法规、规范和甲方要求及时给施工人员发放工资；乙方无故拖延或克扣施工人员工资的，由乙方承担全部责任。乙方须为施工人员缴纳工伤保险，费用已包含在合同价内。
7.7 国家和项目所在地政府明确规定应由建设方缴纳的保险，费用由甲方承担。除此之外的各种保险，乙方应按规定及时足额缴纳，费用由乙方承担。
7.8 乙方必须根据项目施工特点及现场平面布置编制《安全生产事故应急预案》，建立事故应急救援组织机构，配备应急救援人员、器材和设备，并定期组织演练。
7.9 施工现场发生因工伤亡事故时，乙方应立即抢救受伤害者，保护事故现场，及时如实报政府主管部门、安全监督管理部分、甲方及监理方，严格按照"四不放过"的原则进行事故调查处理，并积极配合政府单位进行的事故调查处理工作。
7.10 乙方在项目管理范围内应做到：
（1）建章立制，完善安全管理体系：项目经理必须具备相应安全资格证书，按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和项目所在地建设工程施工现场安全生产管理规定建立安全管理组织机构、配备足额合格的专（兼）职安全管理人员，安全管理人员必须经培训后持证上岗。本工程须配备专职安全员。建立并认真落实安全生产责任制，将安全目标分解到每个工作岗位，做到"横向到边，纵向到底"，全员全过程控制安全。
（2）加强安全教育：进入施工现场的各类人员必须经过公司、项目部、班组三级安全教育，未经教育培训或者考核不合格的人员不得上岗作业。特殊工种作业人员按规定通过专业培训、考核取得操作证后方可上岗作业。安全教育考核应认真做好记录。
（3）严格安全检查：乙方应实行逐级检查，项目部至少每周组织一次安全生产专项检查，专职安全管理人员实行全日巡检制度，对高危险性的作业实行旁站监督。对检查发现的事故隐患签发安全隐患整改通知单，并监督落实整改；对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失的，责令立即停工，待整改验收合格后方可恢复施工。建立安全检查台账。
（4）加强安全技术管理：在施工组织设计中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术方案，涉及危险性较大的分部分项工程的，须单独编制安全专项施工方案，经审核批准后方可实施。本工程涉及地下管廊（管廊截面尺寸1300mm×1300mm）内受限空间作业，须编制受限空间作业专项安全技术措施，作业前先排气排水，检测空气质量合格后方可进入，作业过程中保持通风，设专人监护。建立分部分项安全技术交底制度并做好交底签字记录。
（5）施工现场临时用电：必须编制临时用电的施工组织设计，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求，实行三相五线、三级配电、三级保护制度，遵循"一机一闸一箱一漏保"原则，配电箱安装和内部设置符合有关规定，并有防雨、防砸措施，施工用电设施经验收合格后方可投入使用，严禁私拉乱扯。
（6）消防管理：确定防火负责人，施工现场按工程规模配备消防器材和消防设施。动火作业必须实行审批制度，事先提出申请，制订详细的消防安全措施，经现场防火负责人或安全员审核批准，领取动火证，配备灭火器材，设专人看火。易燃、易爆物品专库限量储存，制定领用登记和余料回收制度。冬季施工用的保温材料应选用阻燃材料。
（7）文明施工与环境保护：施工现场实行封闭式管理，围挡坚固严密，设置工程概况牌、"一图五牌"及安全警示标志，夜间设警示灯。所有进入施工现场的人员按规定正确佩戴安全帽、佩带身份识别标志。现场道路硬化畅通，裸露土地覆盖或固化，四级以上大风不得进行土方回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工，出入车辆清洗，施工垃圾分类存放并及时清运消纳，做到工完场清。噪声、扬尘控制须符合北京市相关规定。
（8）医院诊疗秩序保障：本项目施工位于医院在用院区，乙方须与医院相关科室、保卫、后勤协商施工时间，遵守医院各项规章制度，施工人员佩戴统一标识，合理安排作业，尽量减少对医院正常诊疗秩序和住院病人的不良影响，自行解决扰民投诉及相关问题。
（9）治安管理：确定治安保卫负责人，建立门卫制度，施工人员凭胸卡进出施工现场，加强料场、库房巡逻守护，严防盗窃和治安灾害事故的发生。
（10）疫情防控：严格执行施工现场封闭式管理措施，落实出入测温登记、通风消毒、重点人员排查等疫情防控措施，项目经理为疫情防控第一责任人。
7.11 乙方必须随时接受行业主管部门、地方安全生产监督、环境监察、卫生监管、治安、消防管理部门检查人员依法实施的监督检查，配合他们执行公务，并做好接待工作。乙方还要随时接受甲方安全管理人员的工作检查与监督。
7.12 乙方应对进入项目现场的人员进行安全生产、文明施工、治安、消防管理的教育，备存完整的安全教育记录、档案，并对因安全教育不到位引起的安全生产事故、人身健康损害、环境污染、治安事件、消防事故所造成的损失负责。
7.13 乙方必须处理好与周围单位（住户）的关系，所发生的扰民费等费用由乙方承担，甲方监督其落实。
第八条违约责任
8.1 双方均应认真履行本协议，由于任何一方违约使本协议不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由违约方承担守约方由此遭受的全部损失。
8.2 乙方对甲方在安全检查中指出的问题应按期整改，不得无故拖延。乙方未按期整改的，甲方有权自行或委托其他方进行整改，因此发生的一切费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿。甲方有权在应付款项中优先扣除乙方应承担的整改费用和赔偿金。
8.3 由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故或消防事故而产生的责任和因此产生的费用由乙方承担。给甲方造成损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
8.4 甲方及其安全管理责任人有权对乙方及其人员因在安全管理中出现问题而根据实际情况作出"违约索赔""停工整顿""勒令离场"或其他形式的处理。出现下列情况之一的，甲方有权作出"违约索赔"的处理：
（1）乙方违反本协议规定，甲方及其安全管理责任人有权要求乙方支付违约金，并可在应支付乙方工程款中直接予以扣除；
（2）乙方发生安全生产责任事故、环境污染事故、治安灾害责任事故或消防责任事故，致使工程停工或甲方名称、项目名称在公众媒体或专业网站曝光，给甲方造成经济、名誉损失或不良社会影响，甲方有权要求乙方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权要求乙方补充赔偿。
8.5 乙方在接到由甲方和监理方共同签发的安全问题整改通知书后，未能在整改通知书要求期限内完成整改的，甲方有权作出"停工整顿"处理，造成工期延误的，损失由乙方承担；乙方在"停工整顿"期间内不进行整顿或整顿后仍不符合要求的，甲方有权作出"勒令离场"的处理，并有权另行委托他方进场施工，因此造成的损失由乙方承担，甲方有权在应支付乙方工程款中直接予以扣除，不足部分乙方应予赔偿。
8.6 因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任或被行政机关处罚的，甲方在支付相应款项或履行相应责任后，有权直接向乙方追偿，并可凭相关证明直接在乙方工程款中扣除相应款项，乙方对此应予以认可。
8.7 乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金、罚款、费用等，自甲方发出要求乙方支付的书面通知之日起七个工作日内一次性付清。逾期支付的，按应付金额的同期全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率标准加付滞纳金，自逾期支付之日起计算至实际付清之日止。若甲方尚有部分协议价款未支付乙方的，甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。
第九条不弃权
本协议的任何条款或表述均不得被视为对一方权利的放弃，任何违约行为亦不得被同意免除或放弃追究另一方在某方面的违约责任，并不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。
第十条通知与送达
10.1 以本协议为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递、特快专递或传真发至文首列明的联系地址和/或联系方式，否则不发生效力。
10.2 通知被视为送达的日期应按如下方法决定：A. 专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；B. 以（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第七日视为有效送达；C. 以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；D. 以图文传真发出的通知，在传送日后第一个工作日视为有效送达。
10.3 如果拟接受通知的协议一方的联系地址和/或联系方式发生变更，则其应在发生变更情况之日起一日内以书面形式通知另一方。任一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址、联系人及联系电话仍视为有效送达联系方式。
10.4 上述送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁/诉讼程序和执行程序中的送达。
第十一条不可抗力
11.1 不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
11.2 当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议的责任时，履行协议的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但协议价格不因此而改变。
11.3 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。
11.4 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本协议时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。在取得对方主管机关证明后，本协议可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
11.5 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
第十二条修改
对本协议的任何修改均须以书面形式进行，并经本协议双方授权的代表正式签字才能生效，本协议中未经修改的其他条款仍然有效。
第十三条可分割性
本协议中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的效力。
第十四条适用法律及争议解决
14.1 本协议适用中华人民共和国相关法律法规。
14.2 双方因履行本协议（包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
14.3 在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。
第十五条标题
本协议中的标题仅作为参考，不影响本协议的含义及其解释。
第十六条附件
《安全生产管理违约赔偿协议》作为本协议的附件，是本协议的组成部分，具有同等法律效力。
第十七条生效及文本
本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效，至甲乙双方《施工合同》履行完毕为止。本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
第十八条补充条款
（无）

（以下无正文）

	甲方
	乙方

	北京大学第六医院（盖章）
	（盖章）

	法定代表人或联系人（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	日期：年月日
	日期：年月日




附件：安全生产管理违约赔偿协议

发包人：北京大学第六医院
承包人：

第一条编制说明
为了加强北大六院海淀院区采暖管道改造项目施工现场的安全生产管理，加大对违反《建设工程安全生产管理条例》的管理力度，切实保证现场施工安全和人身安全，有效督促施工总承包单位、分包单位等认真履行安全生产承诺，特根据国家的安全生产法律法规和双方约定，签订本协议。
第二条编制依据
1.《中华人民共和国安全生产法》；
2.《中华人民共和国建筑法》；
3.《中华人民共和国消防法》；
4.《建设工程安全生产管理条例》；
5. 安全生产管理协议；
6. 双方的其他约定。
第三条违约赔偿实施办法
1. 发包人或监理根据对施工现场的检查结果，发出隐患整改通知书，对违反安全生产的现象和事故隐患提出限期整改。
2. 发包人安全管理人员或监理复查后，承包人未能按整改通知书要求完成整改或整改不到位的，发包人或监理均可依据本协议作出违约索赔决定。对于检查以前发包人、监理提出的问题未整改完成的承包人也应追究违约责任。
3. 发包人作出违约索赔决定，违约索赔款可以从应支付承包人的工程款中直接扣除。监理作出的违约索赔决定，经发包人项目负责人签字后生效，违约索赔款可以从应支付给承包人工程款中直接扣除。
4. 本协议如与国家法律、法规冲突的，以国家法律、法规为准。
5. 违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。
第四条违约赔偿细则
发包人、监理人经检查，发现承包人有下列情形之一的，每发现一次，承包人除按要求立即整改外，还应承担违约责任，并按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿标准的，以发包人作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额），发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除该部分款项：
1、现场施工人员不按规定佩戴安全帽和安全带的，每一人次违约赔偿500元。
2、"四口、五临边"安全防护不符合标准的，每一处违约赔偿500元。
3、施工脚手架搭设不符合安全标准的，每一处违约赔偿500元。
4、在施工区域吸烟的，每一人次违约赔偿1000元。
5、施工现场及生活区临电设施不符合国家标准要求的，每一处违约赔偿500元。
6、食堂、生活区、宿舍的证件不齐，卫生不符合要求的，每一次违约赔偿500元。
7、各种施工机具安全防护不符合要求的，每一处违约赔偿1000元。
8、场容场貌及文明施工不符合标准的，每一处违约赔偿1000元。
9、施工区域发生扬尘的，每一次违约赔偿1000元。
10、建筑物四周及电梯井道未按照规范、规程支设水平安全网的，每一处违约赔偿1000元。
11、未按国家、地方建筑施工管理标准设置明显的安全警示标志，或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材的，每一处违约赔偿2000元。
12、施工前未对有关安全施工技术要求作出详细技术交底的，每一项违约赔偿2000元。
13、施工单位的项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员、特种作业人员、施工人员，未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作的，每一人次违约赔偿2000元。
14、施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材，经发包人或监理检查不合格的，每一处违约赔偿2000元。
15、发生急性食物中毒事故，每中毒一人，违约赔偿2000元。
16、每次安全检查提出的问题，未按期整改或整改不及时、不彻底的，每一处违约赔偿2000元。
17、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，在进入施工现场前，未经查验或者查验不合格即投入使用的，每一项违约赔偿5000元。
18、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，每一项违约赔偿5000元。
19、委托不具备相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，违约赔偿5000元。
20、在施工组织设计中未编制安全技术措施，施工现场临时用电方案或者专项方案的，违约赔偿5000元。
21、发生重伤事故，每重伤一人，违约赔偿5000元。
22、使用国家明令禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，每一项违约赔偿5000元。
23、未根据不同施工阶段和周围环境季节气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或在建设工程施工现场，未采取封闭围挡的，违约赔偿5000元。
24、安全生产管理机构未按施工方案落实，未按照规定配备专职安全生产管理人员，或者较危险的分部分项工程施工时，无专职安全生产管理人员现场监督的，每一项违约赔偿5000元。
25、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，违约赔偿5000元。
26、在尚未竣工的工程内住人的，违约赔偿5000元。
27、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，违约赔偿5000元。造成实际损坏的除必须进行恢复原状外，对责任单位处以5000元/次罚款。
28、发现安全隐患、消防隐患未及时消除的，每次违约赔偿1万元。发生火灾事故、死亡事故的，根据不同损失情况进行赔偿。
29、由承包人引起的政府主管部门的处罚，由承包人承担。
30、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。
31、承包人给予发包人赔偿后对发包人或监理提出的问题仍不整改，发包人或监理可再次向承包人索赔，并可以加倍要求索赔额度。
32、违反疫情防控规定的，每发生一次违约赔偿1000元。因承包人原因造成疫情传播或封控管理的由承包人赔偿损失。
（以下无正文）

	发包人
	承包人

	北京大学第六医院
	

	法定代表人或项目负责人（签字）：
	法定代表人或项目负责人（签字）：

	日期：年月日
	日期：年月日
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附件一
法定代表人授权书


本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：








附：法人及被授权人身份证复印件




附件二
中小企业声明函


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

附件三　
报价函


北京大学第六医院：

     __________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：
    1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；
    2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。
3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。
4、响应人已详细审查全部论证需求文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。
6、保证遵守论证要求中的有关规定。
7、本论证自采购论证之日起90天内有效。
8、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________
邮编：____________　电话：____________　联系人：__________
电子信箱地址：


响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四
报价一览表



项目名称： 

响应人名称：

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	


采购论证总价大写金额：


响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：











附件五  
关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。


响应人名称（盖章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________     
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附件六
响应人单位情况表


响应人：(公章)                                  填表日期：
	响应人单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	
单位简历
及机构
	

	单位优势
及特长
	

	
单
位
概
况
	职工
总数
	人
	生产工人（如有）人

	
	
	
	技术人员（如有）人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值万元
	
	非生产性
	万元

	
企业财    
务状况
	
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2023年
	
	
	
	

	
	2024年
	
	
	
	

	
	2025年
	
	
	
	



     



附件七 
项目服务人员情况表

	姓名
	部门
	职务/职称
	本项目中拟任职
	人员情况简介

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





响应人（公章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________


附件八
合同条款承诺函


我单位完全满足招标文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。
特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________
























附件九
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

















附件十
监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）
（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（盖章）：
日  期：

附件十一
中小企业划型标准规定
1、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　  二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　  三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
















第五部分 评标细则
一、总则
评标委员会将仅对在实质上响应采购文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行。满分为100分。
二、评分细则

	序号
	评审部分
	评审项目
	评分细则
	分值

	1
	商务部分
（30分）
	业绩

	响应人自2023 年1月至今已承接的给排水、采暖等类似业绩或同类业绩项目（以合同签订时间为准），项目中包含给排水及采暖的内容，每提供一项类似业绩得3分，最高得15分。注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示上述内容的相关页。未提供则不得分。
	15

	2
	
	项目经理

	1.拟派项目经理：具有三年及以上施工项目经验，得2分；四年及以上施工项目经验，得4分；五年及以上施工项目经验，得6分；三年以下经验或没相关经验，则得0分（需提供学历证书彩色扫描件及工作履历加盖公章）。
2.拟派项目经理应有一定的施工项目经验，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，未经采购人同意供应商不得更换项目经理，需提供承诺函加盖公章，得3分，否则不得分。
注：需提供响应人为本项目的项目经理缴纳开标前12个月内任意1个月社保的证明材料，否则该项不得分。
	9

	3
	
	认证证书

	具备ISO体系认证有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件（加盖企业公章或电子证照加盖公章），每有1项得2分，最高得6分
	6

	4



	技术部分（50分）
	施工方案与技术措施
	1.充分识别本项目地下管廊有限空间、院区施工、既有管线保护重难点；管道阀门拆除、预制保温管安装、焊接、水压试验冲洗、土方灰土垫层、沟盖板拆装、地铺石恢复等工序完整；材料规格参数响应采购文件；技术措施可直接指导本项目现场施工，得20分。
2.总体施工工艺路线可行，主要工序基本覆盖，但缺少管廊作业、盖板或地铺石复原等部分专项细部措施，部分技术参数描述简略，经补充完善后可用于本项目，得13分。
3.以通用模板为主，未结合本项目管廊及医院现场条件；关键工序、有限空间防护、管线保护存在缺项，与本项目技术要求匹配度低，需大幅度修改，得6分。
4.施工方案与技术措施与本项目需求无关，或无此项内容的，得0分。
	20

	5
	
	工程进度计划与保证措施
	1.总工期满足 50 日历天，明确非采暖期完成施工保障供暖季投用；结合本项目工序分解关键节点；充分考虑医院院区、管廊作业环境对施工效率的制约，具备工期风险预判及纠偏措施，得10分。
2.总工期满足采购文件要求，但仅明确主要节点，工序分解不全，未充分考虑本项目现场制约因素，缺少风险应对，得7分。
3.仅列明总工期，无阶段分解计划，未结合本项目实际工况，进度管控措施笼统，得4分。
4.工程进度计划与保证措施与本项目需求无关，或无此项内容的，得0分。
	10


	6


	
	劳动力计划、机械用量计划、主要材料设备用量计划
	1.人员岗位配置适配本项目，包含持证焊工、有限空间专职监护人员；机械设备包含管廊通风、气体检测、试压、盖板吊装等专用设备；主要材料规格、数量响应采购文件工程量，明确材料进场报验、核验要求，得10分。
2.人、材、机总体配置基本满足工程，但部分岗位、专用施工设备缺项，材料参数描述简略，得7分。
3.仅简单罗列工种、设备名称，无针对性配置，未匹配本项目采暖管线修缮工程量，得4分。
4.此项计划与本项目需求无关，或无此项内容的，得0分。
	10



	7
	
	安全和绿色施工保障措施
	1.针对本项目管廊有限空间作业、动火作业、医院院区诊疗秩序保护、既有管线防护制定完整可落地措施；包含气体检测、强制通风、专人监护、动火审批、噪声扬尘管控、工完场清等内容，得10分。
2. 安全文明施工框架完整，但有限空间、动火作业等本项目高风险点内容描述简单，缺少部分管控流程，得7分。
3. 为通用性安全套话，未结合管廊有限空间及医院施工环境，关键风险管控措施缺失，得4分。
4.安全和绿色施工保障措施与本项目需求无关，或无此项内容的，得0分。
	10



	8
	报价（20）
	价格
	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100
满足采购文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。
注:价格分值保留到小数点后两位。
	20

	合计
	100
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